| Rapport no : 1 | Numéro de projet : Numéro appel d’offres : |
| --- | --- |
| Date : | Projet : |
| Lieu : Ville de Vaudreuil-Dorion salle : Vaudreuil |  |
| Heure : HH : mm |  |
| Personnes présentes : Ville de Vaudreuil-Dorion   Joanie Lavigne, ing., Contrôleuse de projets – Génie (jlavigne@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)  Alain Proulx, Technicien sénior Division – Génie (aproulx@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)  Abdelilah Hassani, Technicien sénior Division – Génie (ahassani@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)  Olivier Hébert, Technicien Division – Génie (ohebert@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)  Stéphanie Lauzon, Technicienne Division – Génie (slauzon@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca) Les professionnels du marché Compagnie avec adresse complète et nom avec courriel   Laboratoire Compagnie avec adresse complète et nom avec courriel   Entrepreneur Compagnie avec adresse complète et nom avec courriel    |
| Distribution : Personnes présentes et : - - gardetp@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca |
| Procédures régulières : 1. Les points n’ayant pas été réglés lors des assemblées précédentes sont reportés au présent procès-verbal ; 2. Si le procès-verbal n’est pas jugé conforme en raison d’erreurs ou d’omission, prière de nous aviser immédiatement, sinon il sera considéré comme exact. |
| L’assemblée est levée à : HH : mm |
| Préparé et émis par : Mathieu Benoit Gagnon, Tech. | Le : Jour mois année |

| Rapport no : 1 | Numéro de projet : NP |
| --- | --- |
| DESCRIPTION | SECTION | ACTION PAR |
| Ordre du jour Les professionnels du marché fournissent à l’assemblée l’ordre du jour de la présente réunion. Une copie de l’ordre du jour est annexée au présent compte rendu. |  |  |
| 1. Communications Les communications relatives au contrat entre les professionnels du marché, l’entrepreneur général et tous les autres intervenants dans le présent dossier devront se faire par les professionnels du marché. Le numéro de projet de la Ville devra être inscrit sur chaque communication. Une copie de toute la correspondance doit être transmise au chargé de projet du client. « À moins d’une autorisation de la Ville, cette dernière est seule responsable de l’émission de tout communiqué officiel relatif aux travaux routiers. » Pour chaque fermeture de voie de circulation ou changement de phase des travaux, l’entrepreneur doit faire une demande écrite aux professionnels du marché, et ce, au moins trois jours ouvrables à l’avance. Lorsque l’entrepreneur n’a d’autre choix que de fermer ou de restreindre l’accès aux entrées charretières, il doit faire la distribution d’avis aux riverains affectés, le tout à ses frais. Tout avis aux riverains doit être approuvé au préalable par les professionnels du marché et la Ville avant toute diffusion ou distribution. Advenant que les exigences décrites ci-dessus ne soient pas respectées, les retenues pour dommages-intérêts définies à l’article « Retenues permanentes » du présent cahier sont appliquées. Dans tous les échanges de courriels, le numéro de projet de la ville doit être indiqué au début de l’objet du courriel. | 2.1.7 |  |
| 1.1 Correspondance générale Toute correspondance autre que les cas particuliers décrits ci-après doit être transmise au consultant. Le numéro de projet de la ville devra être inscrit sur chaque correspondance. Par exemple, si le client écrit à l’entrepreneur, une copie de cette correspondance doit être transmise au consultant. Les professionnels du marché demandent que les correspondances soient adressées à _______________ et que ___________ reçoivent des copies conformes. Dans tous les échanges de courriels, le numéro de projet de la ville doit être indiqué au début de l’objet du courriel. |  |  |
| 1.1.1 Documents contractuels Les documents contractuels fournis par la Ville sont : La résolution du conseil municipal ; La lettre de début de travaux. |  |  |
| 1.2 Directives et avis à l’entrepreneur |  |  |
| 1.2.1 Avis à l’entrepreneur L’avis à l’entrepreneur fournit des clarifications aux plans et devis et ne devrait pas normalement impliquer de changement au prix ou à l’échéancier du contrat. Ils permettent la continuation des travaux en donnant des directives précises et claires à l’entrepreneur et évitent de laisser des problèmes en suspens. Ils sont émis sur des formulaires de la ville de Vaudreuil-Dorion, par les professionnels du marché et acheminés à l’entrepreneur avec copie au client. La numérotation est faite par les professionnels du marché. Les articles référant au devis et aux plans doivent y être mentionnés. Lorsque des correctifs sont demandés, la date de livraison de ces travaux et leur conformité au devis doivent y être inscrites. |  |  |
| 1.2.2 Demande de modification technique (DMT) La demande de modification technique implique des modifications au devis et nécessite des coûts supplémentaires et/ou des délais. Elles ne permettent pas de continuer les travaux. La DMT nécessite une réponse de l’entrepreneur pour clarifier les coûts supplémentaires. Elles sont émises sur des formulaires de la ville de Vaudreuil-Dorion, par les professionnels du marché et acheminées à l’entrepreneur avec copie au client. La numérotation est faite par les professionnels du marché. Les articles référant au devis et aux plans doivent y être mentionnés. Le client doit être informé lorsqu’une DMT est émise avant que les professionnels du marché l’expédient à l’entrepreneur à des fins de préparation de sa proposition. L’entrepreneur doit donner un détail complet des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement, ainsi que des prix lorsqu’il soumet sa proposition. L’approbation finale d’un ordre de changement relève du client. L’entrepreneur doit soumettre le taux horaire des différents travailleurs de la construction avec la proposition des avantages sociaux applicables et les taux de location d’équipements. Lorsque des correctifs sont demandés, la date de livraison de ces travaux et leur conformité au devis doivent y être inscrites. Lorsque les parties se sont entendues sur les procédures et travaux à effectuer, ainsi que les délais et les coûts supplémentaires, un ordre de changement est émis pour valider le tout. Voir section 1.5 du présent procès-verbal. |  |  |
| 1.3 Ordres de changement Les ordres de changement sont toujours émis par les professionnels du marché qui en font la numérotation. Tous les ordres de changement sont précédés par une demande de modification technique. Voir 1.2.2 du présent procès-verbal. Aucun travail ne peut commencer sans que l’ordre de changement soit signé par le chef de division Génie ou son représentant désigné. Une liste sommaire des ordres de changement sera annexée à chaque procès-verbal de réunion de chantier. |  |  |
| 1.4 Autorisation de bétonnage Pour tous travaux où du béton est requis, une autorisation de bétonnage doit être demandée par l’entrepreneur au moins vingt-quatre (24) heures avant la coulée de béton afin que le laboratoire du contrôle de la qualité puisse se planifier. |  |  |
| 1.5 Rapports de laboratoire Pour les essais de béton, de vérification des sols, ainsi que pour le contrôle de la qualité des matériaux et du compactage, des rapports doivent être fournis sur les formules du laboratoire avec copie à l’entrepreneur, au consultant et au client. |  |  |
| 1.6 Manipulation du réseau L’opération des vannes et des bornes d’incendie sur le réseau d’aqueduc existant se fait uniquement par les employés de la ville ou ses représentants autorisés. Le non‐respect de cette procédure constitue une non‐conformité et expose l’entrepreneur à une pénalité sous la forme d’une retenue permanente de 2 500 $. |  |  |
| 1.7 Aménagements paysagers L’entrepreneur doit aviser la Ville 48 heures avant le début des aménagements paysagers. Le non‐respect de cette procédure constitue une non‐conformité et expose l’entrepreneur à une pénalité sous la forme d’une retenue permanente de 1 000 $. (article 16.1.4) | 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 |  |
| 1.8 Inspection vidéo du site L’entrepreneur doit remettre à la Ville au maximum, 10 jours après la réunion de démarrage, l’enregistrement vidéo du site des travaux. |  | Entrepreneur |
| 2. Administration À des fins d’administration du contrat et de surveillance des travaux, les professionnels du marché sont les représentants autorisés du client, à l’exception pour l’approbation des DMT. L’entrepreneur communique directement avec les professionnels du marché. La réalisation des travaux est confiée à l’entrepreneur qui a l’entière responsabilité de l’exécution des travaux et des méthodes de construction nécessaires à cette exécution. |  |  |
| 2.1 Client (Maître de l’ouvrage) Le chargé de projet du client a la responsabilité du projet pour l’aspect administratif du contrat. Il est le porte-parole autorisé du client dans les réunions de chantier ou ailleurs. À l’occasion, il se peut que d’autres représentants se rendent au chantier pour les réunions ou visites. Dans tous les cas, les instructions sont transmises par voie de communication régulière. Pour la Ville de Vaudreuil-Dorion Chargé de projets Tél. : Cell. : Courriel : Chef de division Génie et environnement M. Sylvain Charland, ing. Chef de division Génie Ville de Vaudreuil-Dorion 2555, rue Dutrisac, suite 200 Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7E6 Tél. : 450-455-3371 poste 2022 Téléc. : 450-424-8540 Cell. : 514-653-1567 Courriel : scharland@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca Volet administratif et facturation Contrôleur de projets — PCO — Génie et environnement M. Olivier Prégent, M. Sc. A. Contrôleur de projets Ville de Vaudreuil-Dorion 2555, rue Dutrisac, suite 200 Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7E6 Tél. : 450-455-3371 poste 2049 Téléc. : 450-424-8540 Cell. : 438-888-7176 Courriel : opregent@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca Chef de division - Entretien des espaces verts et aires récréatives M. Christian Janelle Services des travaux publics Ateliers municipaux 205, rue Valois Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1T2 Tél. : (450) 455-3371 poste 2510 Fax : (450) 424-8590 Courriel : cjanelle@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca |  |  |
| 2.2 Les professionnels du marché (maître d’œuvre) Le chargé de projet externe de exp présidera les réunions de chantier et rédigera les procès-verbaux. Le chargé de projet externe préside les réunions de chantier et rédige les procès-verbaux. Chargé de projets M. Pierre Labbé, ing. Les Services exp inc. 1000, avenue Saint-Charles, 10e étage, bureau 1008 Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P5 Tél. : 450-455-6119 Téléc. : 450-455-6388 Cell. : 514-294-6551 Courriel : pierre.labbe@exp.com M. Labbé sera assisté dans la réalisation de ce projet par M. Simon Poulin, ing. Jr et M. Luc Tardif, tech. Ingénieur chantier : Simon Poulin, ing. Jr 450-455-6119 poste 245 Surveillant : Luc Tardif cellulaire 450-438-1293 Secrétaire de projets pour dessins d’atelier Mme Guylaine Poissant Courriel : guylaine.poissant@exp.com |  |  |
| 2.3 Laboratoire Le laboratoire assure le contrôle de la qualité des matériaux et des sols sur demande du consultant. Représentant M. Nicolas Boileau Chargé de projets – contrôle qualitatif Groupe ABS inc. 181, rue Joseph-Carrier Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5V5 Tél. : 450-424-9900 Téléc. : 450-424-0040 Cell. : 581-888-4515 Courriel : nboileau@groupeabs.com Coordonnatrice à la répartition Kathleen Sarrazin Tél. : 450-454-5644 poste 1114 Cell. : 514-820-7313 Courriel : repartition@groupeabs.com Note : Acheminer les communications en copies conformes à : M. Nicolas Boileau |  |  |
| 2.4 Entrepreneurs |  |  |
| 2.4.1 Entrepreneur général (maître d’œuvre au sens de la CNESST) L’entrepreneur général est le seul représentant reconnu pour la réalisation des travaux. L’entrepreneur est le maître d’œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. M. Michel Théorêt Les Pavages Théorêt inc. 1080, rue Principale Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0 Tél. : 450-267-3601 Téléc. : 450-267-4449 Cell. : 514-820-3749 Courriel : pavagestheoret@bellnet.ca Chargé de projets M. Nathaniel Gendron Cell. : 514-968-6240 Surintendant de chantier M. Sébastien Théorêt Cell. : 514-977-9415 | 1.23 adm |  |
| 2.4.2 Autres intervenants |  |  |
| 2.4.3 Les sous-traitants et fournisseurs L’entrepreneur doit soumettre d’ici une semaine, pour approbation, la liste des sous-traitants qu’il compte employer ainsi que la liste de ses fournisseurs. L’entrepreneur doit fournir une copie de la licence d’entrepreneur de construction de ses sous-traitants principaux. |  | Entrepreneur |
| 3. Documents requis par le contrat L’entrepreneur doit fournir d’ici 15 jours et avant le début des travaux les documents suivants : L’échéancier détaillé des travaux ; Les cautionnements d’exécution et des obligations ; Documents d’assurances (attestation et avenants) ; Attestation d’ouverture de chantier à la CNESST ; Copie des licences des sous-traitants principaux ; Liste et taux des équipements ; Liste et taux de la main-d’œuvre ; Résultats des info-excavations ; Liste des dessins d’atelier annotés et approuvés par l’entrepreneur (cette liste est essentielle). Les professionnels du marché dresseront une liste des différentes thématiques afin que les dessins d’atelier soient regroupés de façon ordonnée. |  | Entrepreneur |
| 4. Services publics L’entrepreneur est avisé qu’il doit prendre toutes les dispositions requises afin de localiser et protéger les services publics tels que : Bell Canada ; Hydro-Québec ; Énergir (anciennement Gaz Métro) ; Services municipaux ; Etc. La Ville désire recevoir une copie des résultats des info-excavations pour ses dossiers. |  | Entrepreneur |
| 5. Santé et sécurité Les professionnels du marché rappellent à l’entrepreneur que ce dernier est responsable de la sécurité sur son chantier et qu’à ce titre, il doit prendre ses responsabilités ainsi que les mesures nécessaires pour respecter les normes de sécurité. Tel qu’exigé par le devis, le chantier doit être clôturé. |  |  |
| 6. Formulaires à utiliser Les formulaires utilisés pour l’administration du présent contrat sont ceux fournis par les professionnels du marché et le client : Décompte progressif ; Certificat de paiement (page couverture du décompte) ; Instruction de chantier ; Ordre de changement ; Certificat d’acceptation provisoire des travaux ; Certificat d’acceptation finale des travaux. Le client fournira à l’entrepreneur le fichier en format Word pour la présentation des décomptes progressifs (certificat de paiement), ainsi que le fichier Excel pour le détail du décompte (quantités). L’entrepreneur devra utiliser ces fichiers. Le client fait un rappel sur la procédure d’acceptation provisoire et finale. Une fois les travaux terminés, l’entrepreneur effectue la demande d’acceptation provisoire. Si des déficiences sont soulevées, la totalité des déficiences doit être corrigée avant que l’entrepreneur fasse une demande d’acceptation finale. |  |  |
| 7. Décomptes progressifs Les décomptes progressifs sont préparés à chaque fin de mois par l’entrepreneur et doivent être approuvés par les professionnels du marché avant de faire l’objet de paiement par le client. Ils devront être remis au consultant pour approbation et représenter les travaux complétés à cette date. L’entrepreneur doit présenter avec son deuxième décompte progressif une déclaration statutaire de paiement de ses sous-traitants, ainsi qu’une déclaration de quittance originale pour les sous-traitants et fournisseurs ayant déclaré leur contrat. Cette dernière condition doit obligatoirement être remplie pour l’obtention du paiement. |  |  |
| 8. Dessins d’atelier L’entrepreneur doit présenter des dessins d’atelier pour tous les équipements et matériaux inclus au projet. L’entrepreneur doit fournir ses dessins d’atelier dans les plus brefs délais pour ne pas retarder la livraison des matériaux. L’entrepreneur peut soumettre au consultant les dessins d’atelier par courriel. Les professionnels du marché mentionnent que s’il soumet ces dessins par envoi électronique, l’entrepreneur doit suivre la procédure du consultant pour l’envoi électronique des dessins d’atelier. Les professionnels du marché mentionnent qu’ils feront parvenir cette procédure à l’entrepreneur. L’entrepreneur doit s’assurer que les dessins d’atelier qu’il présente au consultant ont été vérifiés et approuvés par le sous-traitant et par lui-même. Tous les dessins d’atelier doivent porter le sceau de l’entrepreneur. Il est responsable de la coordination des travaux et équipements entre ses différents sous-traitants et fournisseurs. La qualité des documents soumis doit être excellente. Aucun dessin d’atelier télécopié ne sera accepté. Les professionnels du marché attirent l’attention de l’entrepreneur sur l’importance de soumettre rapidement les dessins d’atelier des équipements dont le délai de livraison est long. Note : Lorsque le format le permet, soit jusqu’à un format de 11 po x 17 po, les dessins d’ateliers pourront être fournis en format PDF et, après révision, ils seront retournés également en format PDF. Prendre bien note que l’entrepreneur doit attendre pour commander les estrades. Cependant, l’entrepreneur doit s’informer des délais de livraison et peut faire préparer les dessins d’atelier. |  | Entrepreneur Consultant Entrepreneur |
| 9. Renseignements généraux |  |  |
| 9.1 Résolution Une résolution de la Ville ainsi qu’un bon de commande seront émis à l’entrepreneur. Le devis ainsi que les plans émis pour construction sont considérés comme le contrat entre la Ville et l’entrepreneur. |  |  |
| 9.2 Propreté des rues Chaque jour, l’entrepreneur doit effectuer, à ses frais, le nettoyage et l’entretien des rues où les travaux sont complétés ou en voie d’être réalisés. Il doit également nettoyer les rues qu’il a salies en périphérie du site des travaux. L’entrepreneur doit entretenir et réparer, à ses frais, pendant et jusqu’à la fin des travaux, à la satisfaction du maître d’œuvre, tous les chemins et rues pavés ou en gravier faisant l’objet de travaux. Les rues non encore pavées faisant l’objet de travaux doivent être entretenues au même titre que les rues en gravier. Afin d’empêcher la poussière provenant du chantier de construction d’incommoder les résidents, l’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer la poussière soulevée lors du passage des véhicules ou autre. Dans le cas où l’entrepreneur néglige d’entretenir les rues, le maître d’œuvre émet un seul avis. Si l’entrepreneur n’a pas corrigé la situation dans un délai de trois (3) heures suivant la réception de l’avis, le maître de l’ouvrage procède au nettoyage des rues aux frais de l’entrepreneur. |  | Entrepreneur |

| 10. Arpentage Les professionnels du marché rappellent à l’entrepreneur que celui-ci est le seul responsable de l’implantation de l’alignement des travaux à effectuer. L’entrepreneur doit vérifier les lignes de base et repères et aviser les professionnels du marché de tout écart, erreur ou problème. Dans le cadre de ce projet, l’arpentage légal est réalisé par la firme Legault Trudeau, arpenteurs-géomètres inc. M. Benoît Roland peut être contacté au 450-455-3388. L’entrepreneur doit fournir au client sa liste de points repères sur un plan afin que les bornes requises soient installées. |  | Entrepreneur |
| --- | --- | --- |
| 11. Bureau de chantier et stationnement des équipements, matériaux et main-d’œuvre L’entrepreneur doit fournir au consultant un bureau de chantier correspondant aux exigences de l’article 2.21 du cahier des Clauses administratives particulières. Il doit assumer les besoins en communication et Internet comme exigés. La roulotte de chantier peut être installée dans le stationnement de la piscine ou sur la propriété de M. Trudel (avec son accord). Pour contrer le vandalisme, il est recommandé par les différents intervenants d’installer des caméras de sécurité ou un gardien durant les travaux. | 1.26 adm | Entrepreneur |
| 12. Droit de passage, servitude Les professionnels du marché informent l’entrepreneur que celui-ci doit travailler à l’intérieur des servitudes acquises pour l’exécution des travaux. Si l’entrepreneur a besoin d’emplacement supplémentaire pour l’entreposage des matériaux ou autres, il doit prendre les ententes écrites nécessaires avec les propriétaires concernés et en faire parvenir une copie au consultant. |  |  |
| 13. Disposition des terres et rebuts Si les matériaux sont non utilisables et non nécessaires au client, ils appartiendront de droit à l’entrepreneur qui devra en disposer à ses frais hors des limites de la ville. L’entrepreneur doit remettre à la Ville les coordonnées du site où les terres et rebuts seront disposés. L’entrepreneur mentionne qu’il disposera du matériel d’excavation sur son terrain à Saint-Zotique. La CSTL va vérifier si elle a un besoin spécifique ou s’il y a un autre emplacement possible pour la disposition. Elle en informera l’entrepreneur. | 2.5.10 CGT | CSTL |
| 14. Réunion de chantier Des réunions de chantier auront lieu environ toutes les 2 semaines lors de l’exécution des travaux. Le procès-verbal de chaque réunion sera rédigé par les professionnels du marché. |  |  |
| 15. Bancs d’emprunt L’entrepreneur mentionne que la provenance des matériaux de remblai est à statuer. Les professionnels du marché mentionnent à l’entrepreneur qu’il devra fournir la granulométrie et la provenance de ces matériaux. Une attention particulière doit être apportée à l’emprunt granulaire. Il doit être conforme au devis et atteindre les standards recherchés. Avant de commencer les travaux, M. Caron demande à l’entrepreneur de lui fournir un échantillon, et ce, pour validation. La Ville demande de porter une attention particulière à la pierre afin de se conformer aux exigences du devis. | 4.5CGT | Entrepreneur |
| 16. Calendrier de travail Le calendrier de travail sera préparé par l’entrepreneur. Ce dernier prévoit entamer les travaux dans la semaine du 8 avril 2013. La date de fin visée pour ce chantier est le 26 juillet 2013. Les travaux peuvent se dérouler de 7 h à 23 h et également le samedi si nécessaire. Selon l’avancement des travaux, la possibilité de demander une dérogation pour travailler durant les vacances de la construction a été soulevée. M. Caron estime environ à 14 jours la durée de l’installation du gazon synthétique. |  | Entrepreneur |
| 17. Plans et devis émis pour construction Des copies de plans et devis pour construction seront remises à l’entrepreneur, au client et au laboratoire. Les plans ont été mis à jour en y incorporant les addenda émis lors de l’appel d’offres. Le devis a été mis à jour en y incorporant les informations techniques des addenda (les éclaircissements et précisions n’ont pas été incorporés au texte) et une copie des addenda est placée en première partie du devis. Des copies de plans et devis seront remises comme demandé par les intervenants. Entrepreneur : 3 copies + fichiers PDF/CAD ; CSTL : 3 copies + fichiers PDF ; Ville : 1 copie + fichiers PDF ; Laboratoire ABS : 1 copie +fichiers PDF. L’architecte et CDGU vont émettre leurs copies respectives |  | Consultant |
| 18. Varia |  |  |
| 18.1 Équipements existants Les poteaux, luminaires et buts existants seront récupérés et devront être livrés aux ateliers municipaux au 205, rue Valois. L’entrepreneur devra aviser la Ville 5 jours ouvrables à l’avance. |  |  |
| 18.2 Gestion de la circulation (fermetures, signalisation) L’entrepreneur mentionne qu’il installera sur le chantier des pancartes annonçant les travaux. |  |  |
| 18.3 Permis de construction Un permis de construction doit être émis par la division Permis et inspection de la Ville. |  | Ville |
| 19. Prochaine réunion de chantier La prochaine réunion de chantier n’a pu être fixée à la clôture de la réunion. Une date sera fixée dès le début des travaux. Pierre Labbé, ing. Directeur infrastructure et transport No OIQ : 45395 PL/gp p. j. Ordre du jour no 1 |  |  |

| Projet : Aménagement d’un terrain sportif synthétique sur le campus de la Cité-des-Jeunes en partenariat avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, lots 1 et 3 | Date : Le 27 mars 2018 à 9 h |
| --- | --- |
|  | Numéro projet : NP00705 |
| Endroit : Commission scolaire des Trois-Lacs | Par : Pierre Labbé, ing. |
| But : Réunion de chantier no 1 |  |
| Communications : Correspondance générale ; 1.1.1 Documents contractuels ; Directives et avis à l’entrepreneur ; 1.2.1 Avis à l’entrepreneur ; 1.2.2 Demande de modification technique (DMT) ; Autorisation de bétonnage ; Rapports de laboratoire ; Manipulation du réseau ; Inspection vidéo du site ; Ordres de changement ; Administration : Client (Maître de l’ouvrage) ; Les professionnels du marché (maître d’œuvre) ; Laboratoire ; Entrepreneurs : Entrepreneur général (maître d’œuvre au sens de la CNESST) ; Autres intervenants ; Les sous-traitants et fournisseurs ; Documents requis par le contrat ; Services publics ; Santé et sécurité ; Formulaires à utiliser ; Décomptes progressifs ; Dessins d’atelier ; Renseignements généraux (1.6 CCA) ; Résolution ; Propreté des rues ; Arpentage ; Bureau de chantier et stationnement des équipements, matériaux et main-d’œuvre ; Droit de passage, servitude ; Disposition des terres et rebuts ; Réunion de chantier ; Bancs d’emprunt ; Calendrier de travail ; Plans et devis émis pour construction ; Varia ; Équipements existants ; Gestion de la circulation (fermetures, signalisation) ; Permis de construction ; Prochaine réunion de chantier. |